TABLE DES MATIERES

SIGLES & ABREVIATIONS	3

1.	CONTEXTE	4

2.	Objectifs du GWP/ao	4

3.	OBJECTIFS DU PROJET MEKROU	4

4.	DISPOSITION DE LA MISE ENOEUVRE DU PROJET MEKROU	5

5.	OBJECTIFS DE LA MISSION	5

6.	RESULTAT ATTENDU DE LA MISSION	6

7.	LIVRABLES ATTENDUS DE LA MISSION	7

8.	COMPOSITION DE L’EQUIPE DU CONSULTANT	8

9.	DEMARCHE/MODALITES  DE L’EXECUTION DE LA MISSION	9

10.	DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION	9

11.	MOYENS MATERIELS A METTRE EN ŒUVRE	10

12.	SUIVI DE LA PRESENTE MISSION	10

13.	DEPOT DES OFFRES	10

14.	CONTACT	11

# SIGLES & ABREVIATIONS

| SIGLES | SIGNIFICATION |
| --- | --- |
| ABN | Autorité du Bassin du Niger |
| CCR | Centre Commun des Recherches |
| GIRE | Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| GWP/AO | Global Water Partnership/Afrique de l’Ouest Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest |
| GWP | Global Water Partneship / Partenariat Mondial de l’Eau |
| GWP/AO | Global Water Partnership/Afrique de l’Ouest Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest |
| GWPO | Global Water Partnership / Partenariat Mondial de l’Eau |
| INE | Institut National de l’Eau |
| OCB | Organisations Communautaires de Base |
| ONG | Organisation Non Gouvernementales |
| PNE | Partenariat National de l’Eau |
| UE | Union Européenne |

# CONTEXTE

Le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP) est  un réseau international indépendant œuvrant à la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau.

La mission du Partenariat Mondial de l’Eau est d’appuyer les pays dans le développement et la gestion durable de leurs ressources en eau.

Cette mission reconnaît que les plus grands objectifs de développement dans l’élimination de la pauvreté, l’amélioration du bien-être social, la croissance économique et la protection des ressources naturelles ne sauront être réalisés si les ressources en eau ne sont pas utilisées de manière durable. Le GWP fait la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. Tandis que le GWP est un réseau ouvert et comprend des membres de toutes les régions du monde, le programme du GWP se destine d’appuyer les efforts entrepris par les pays en développement et les pays en transition pour l’amélioration de la gestion de leurs ressources en eau.

Le Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP/AO) est l’organe régional du GWP en Afrique de l’Ouest.

# Objectifs du GWP/ao

Le travail du GWP/AO est associé aux objectifs globaux du GWP en mettant l’accent sur l'appui à la mise en œuvre des pratiques de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la région. Le GWP/AO devra être vu comme un service technique et professionnel indépendant, complémentaire aux structures régionales existantes et à toutes les parties prenantes œuvrant activement à la mise en œuvre de la GIRE dans la région Ouest africaine. Celles-ci pourraient comprendre les gouvernements, les Organisation Non Gouvernementales  (ONG), Organisations Communautaires de Base (OCB), les universités, le secteur privé, etc.

Les objectifs spécifiques du GWP/AO sont de :

1.	Développer des approches conceptuelles pour la mise en œuvre  opérationnelle des principes de Dublin Rio en Afrique de l’Ouest, en s’inspirant de l'expérience internationale naissante et en adaptant les options aux réalités des pays de la région ;

2.	Améliorer l'échange d'expérience par le travail en réseau de l’expertise dans la région de même que l'établissement de contacts avec d'autres régions et l'expertise internationale ;

3.	Faciliter la mise à disposition de l'aide stratégique en GIRE dans la région aux niveaux régional, national et  local. Cette aide pourra inclure l'identification des besoins et de l'expertise existante dans le secteur de l'eau de même que les insuffisances à combler par les prestataires de service compétents.

# OBJECTIFS DU PROJET MEKROU

L'objectif global de ce projet est de soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso, au Bénin et au Niger, à travers la gestion de l’eau dans des zones en développement.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:

- la mise en place du Cadre de coopération sur l'eau pour la croissance et la planification à long terme dans le bassin transfrontalier du Mékrou ;

- l'élaboration d'une stratégie intégrée de gestion des ressources en eau pour la croissance verte dans le bassin de la rivière Mékrou (eau et sécurité alimentaire, développement urbain et rural approprié et conservation de l'environnement, pour répondre aux défis liés au changement climatique) et la promotion des investissements dans le secteur de l'eau.

# DISPOSITIF DE LA MISE EN œuvre  DU PROJET MEKROU

Le GWP / AO a développé son programme de travail 2014 - 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 2014-2019 du GWP, et aussi un certain nombre de projets destinés à être mis en œuvre dans la sous région ouest africaine.

La Commission Européenne a généreusement financé le projet intitulé « L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin hydrographique transfrontalier de la Mékrou » (Burkina Faso, Bénin et Niger).

Le mécanisme global de coordination est contenu dans le rapport de l’atelier de lancement du projet.

Le dispositif suivant est mis en place pour la gestion de projet :

- L’Unité de Projet basée au bureau du GWP Afrique de l’Ouest à Ouagadougou. L’unité de projet est en relation permanente avec l’Autorité du Bassin du Niger (ABN).

Cette Unité de Projet comprend un Chargé de Projet à temps plein et un Assistant en Finance et Administration, et travaille sous la supervision du Secrétaire Exécutif du GWP Afrique de l’Ouest. Dans le cadre des missions de supervision, le Chargé de Projet et son Assistant auront à faire régulièrement des tournées d’inspection, de supervision et de suivi sur les différents sites du projet où une prestation est en cours d’exécution. Elle assure également la communication avec et entre tous les acteurs impliqués dans le projet.

- Appui au projet. Le GWPO à Stockholm est le signataire de l’accord entre le GWP et l’UE. Il assume la responsabilité contractuelle, la supervision d’ensemble, la surveillance financière, le contrôle qualité et le support technique auprès du bureau du GWP Afrique de l’Ouest et des autres PNE en fonction des besoins.

- Communication projet. Le GWP assure tant au niveau global qu’au niveau national une communication régulière avec les principaux partenaires, les responsables du Centre Commun des Recherches (CCR) et de l’UE à Bruxelles et dans leurs pays respectifs, de préférence selon une fréquence trimestrielle pendant la première année.

# OBJECTIFS DE LA MISSION

Les présents Termes de Référence portent sur les modalités de mise en œuvre de l’activité « Evaluation participative des capacités existantes et des besoins en renforcement des capacités pour les organismes concernés en matière de gestion des connaissances dans chaque pays (GIRE, changement climatique, planification à tous les niveaux et de gestion de l’eau transfrontalière et organisation de l’atelier de restitution au niveau national  au Bénin».

Les TdRs se basent sur les documents du projet à savoir ‘’ Water for growth and poverty reduction in the Mekrou transboundary river basin version du 16 octobre 2013’’ et sa version française « L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin hydrographique transfrontalier de la Mékrou » (Burkina Faso, Bénin et Niger) ainsi que le rapport de l’atelier de lancement qui a eu lieu à Ouagadougou du 18 au 20 mars 2014.

  - Objectif Général

L’objectif global de la mission est de conduire l’exécution de l’activité dénommée ci-après « Evaluation participative des capacités existantes et des besoins en renforcement des capacités pour les organismes concernés en matière de gestion des connaissances au Bénin (GIRE, changement climatique, planification à tous les niveaux et de gestion de l’eau transfrontalière) et organisation de l’atelier de restitution au  Bénin ».

  - Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques consistent à:

- Faire le recensement exhaustif de toutes les structures nationales étatiques ou de la société civile(centrales, déconcentrées, décentralisées ou privées) dont les attributions font d’elles des entités de renforcement des capacités dans les domaines de la GIRE, du changement climatique, de la planification à tous les niveaux et de la gestion de l’eau transfrontalière en indiquant les spécificités de chacune d’elles. Ce  recensement peut être étendu à des consultants individuels dont les compétences sont éprouvées sur les thématiques sus-énumérées. Le résultat de l’étude sur  le ‘’Diagnostic institutionnel participatif avec consultation de tous les acteurs principaux et atelier de restitution au niveau national dans chaque pays’’ peut être exploité dans le cadre de l’exécution de la présente activité;

- définir la thématique ‘’Gestion des connaissances’’ et les informations sur son application au Projet Mékrou.

- Faire l’évaluation de la capacité de gestion des connaissances des principaux organismes impliqués, pour accompagner la mise en œuvre du projet de manière durable, l’accent étant mis sur les principaux résultats de l’évaluation, les informations sur le changement climatique, les réponses locales d’adaptation, l’amélioration du contexte, des échanges, de la diffusion et de la duplication institutionnelle. Le but est d’intégrer cette capacité dans la mise en œuvre du projet ;

- Faire l’évaluation des besoins en renforcement de capacité en matière de gestion des connaissances dans chaque pays sur les thématiques sus-énumérées par des méthodes professionnelles pour chaque organisme concerné.

- Procéder à l’évaluation des manques et des besoins en capacité de planification pour les organismes concernés, en termes de planification à long terme et de gestion de l’eau transfrontalière ;

- Identifier les ressources nationales, régionales (si possible), internationales (si possible) existantes pour la planification et le renforcement des capacités en relation avec les résultats des différentes évaluations ci-dessus.

Les aspects sur la santé, le genre, la gouvernance, la transparence, les droits de l’homme et la prévention des conflits devront être une préoccupation permanente dans toues les actions à mener dans le cadre de la présente mission.

# RESULTAT ATTENDU DE LA MISSION

Le principal résultat attendu de l’exécution de la présente activité est « Le rapport de l’atelier de restitution des travaux issus de la mise en œuvre de l’activité ‘’ Evaluation participative des capacités existantes et des besoins en renforcement des capacités pour les organismes concernés en matière de gestion des connaissances au Bénin (GIRE, changement climatique, planification à tous les niveaux et de gestion de l’eau transfrontalière) et organisation de l’atelier de restitution au au Bénin ‘’ est  transmis au PNE-Bénin et comportant tous les éléments sus-indiqués dans l’objectif de la présente mission ».

Le rapport de la mise en œuvre de cette activité est un document qui sera structuré  comme il suit :

- Volume 1 : le recensement exhaustif de toutes les structures nationales étatiques ou de la société civile(centrales, déconcentrées, décentralisées ou privées) dont les attributions font d’elles des entités de renforcement des capacités dans les domaines de la GIRE, du changement climatique, de la planification à tous les niveaux et de la gestion de l’eau transfrontalière en indiquant les spécificités de chacune d’elles. Ce  recensement peut être étendu à des consultants individuels dont les compétences sont éprouvées sur les thématiques sus-énumérées. Le résultat de l’étude sur  le ‘’Diagnostic institutionnel participatif avec consultation de tous les acteurs principaux et atelier de restitution au Bénin’’ peut être exploité dans le cadre de l’exécution de la présente activité;

- Volume 2 : la définition de la thématique ‘’Gestion des connaissances’’ et les informations sur son application au Projet Mékrou.

Ce volume comprendra également l’évaluation de la capacité de gestion des connaissances des principaux organismes impliqués, pour accompagner la mise en œuvre du projet de manière durable, l’accent étant mis sur les principaux résultats de l’évaluation, les informations sur le changement climatique, les réponses locales d’adaptation, l’amélioration du contexte, des échanges, de la diffusion et de la duplication institutionnelle. Le but est d’intégrer cette capacité dans la mise en œuvre du projet ;

- Volume 3 : l’évaluation des besoins en renforcement de capacité en matière de gestion des connaissances dans chaque pays sur les thématiques sus-énumérées par des méthodes professionnelles pour chaque organisme concerné. Ce volume comprendra également l’évaluation des manques et des besoins en capacité de planification pour les organismes concernés, en termes de planification à long terme et de gestion de l’eau transfrontalière ;

- Volume 4 : l’identification des ressources nationales, régionales (si possible), internationales (si possible) existantes pour la planification et le renforcement des capacités en relation avec les résultats des différentes évaluations ci-dessus.

Le rapport provisoire est validé au cours d’un atelier organisé par le PNE-Bénin. Suite à cette étape, le Consultant élabore les versions définitives des rapports qui doivent prendre en compte les recommandations découlant des différentes consultations de ces acteurs.

Le rapport final de l’étude composé des quatre (04) volumes sera remis  sur support papier et sous forme de fichier électronique sur CD-ROM en quatre (04) exemplaires.

# LIVRABLES ATTENDUS DE LA MISSION

Les principaux livrables attendus de l’exécution de la présente activité est « Le rapport de l’Evaluation participative des capacités existantes et des besoins en renforcement des capacités pour les organismes concernés en matière de gestion des connaissances au Bénin (GIRE, changement climatique, planification à tous les niveaux et de gestion de l’eau transfrontalière) »’ est  validé et transmis au PNE-Bénin.

A l'issue de ces prestations, le consultant devra produire et remettre à l’équipe du GWP/AO  un rapport provisoire en quatre (04) volumes:

- Volume 1 : le recensement exhaustif de toutes les structures nationales étatiques ou de la société civile(centrales, déconcentrées, décentralisées ou privées) dont les attributions font d’elles des entités de renforcement des capacités dans les domaines de la GIRE, du changement climatique, de la planification à tous les niveaux et de la gestion de l’eau transfrontalière en indiquant les spécificités de chacune d’elles. Ce  recensement peut être étendu à des consultants individuels dont les compétences sont éprouvées sur les thématiques sus-énumérées. Le résultat de l’étude sur  le ‘’Diagnostic institutionnel participatif avec consultation de tous les acteurs principaux et atelier de restitution au niveau national dans chaque pays’’ peut être exploité dans le cadre de l’exécution de la présente activité;

- Volume 2 : la définition de la thématique ‘’Gestion des connaissances’’ et les informations sur son application au Projet Mékrou.

Ce volume comprendra également l’évaluation de la capacité de gestion des connaissances des principaux organismes impliqués, pour accompagner la mise en œuvre du projet de manière durable, l’accent étant mis sur les principaux résultats de l’évaluation, les informations sur le changement climatique, les réponses locales d’adaptation, l’amélioration du contexte, des échanges, de la diffusion et de la duplication institutionnelle. Le but est d’intégrer cette capacité dans la mise en œuvre du projet ;

- Volume 3 : l’évaluation des besoins en renforcement de capacité en matière de gestion des connaissances dans chaque pays sur les thématiques sus-énumérées par des méthodes professionnelles pour chaque organisme concerné. Ce volume comprendra également l’évaluation des manques et des besoins en capacité de planification pour les organismes concernés, en termes de planification à long terme et de gestion de l’eau transfrontalière ;

- Volume 4 : l’identification des ressources nationales, régionales (si possible), internationales (si possible) existantes pour la planification et le renforcement des capacités en relation avec les résultats des différentes évaluations ci-dessus.

Le rapport final de l’étude composé des quatre (04) volumes sera déposé au PNE-Bénin, sur support papier et sous forme de fichier électronique sur CD-ROM en trois (03) exemplaires.

# COMPOSITION DE L’EQUIPE DU CONSULTANT

Le Consultant doit avoir un Chef de mission dont le profil est le suivant :

Un Chef de mission : spécialiste en développement organisation et développement institutionnel orienté gestion des ressources humaines et renforcement des capacités, ayant le niveau Bac +5 et une expérience avérée dans l’élaboration de plan et/ou de schéma de développement des ressources humaines. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou international. Il doit justifier des expériences en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et en évaluation des performances et compétences d’une institution chargée des missions de service public.

Il doit également avoir de  très bonnes connaissances des enjeux du secteur de l’eau  et de l’approche GIRE, une bonne connaissance des compétences dévolues ou transférables aux collectivités décentralisées au Bénin et une forte capacité de synthèse et de rédaction. Une  expérience en matière gestion institutionnelle du secteur de l’eau sera considérée comme un atout.

Le Chef de mission peut se faire assister d’un expert en Gestion Intégrée des ressources en Eau dont le profil est le suivant :

Un expert en Gestion Intégrée des ressources en Eau : Ingénieur niveau BAC+5 en hydraulique, génie rural, aménagement, ressources naturelles ou tout autre domaine connexe, spécialiste des problématiques du secteur de l’eau et plus particulièrement des questions GIRE. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou international et avoir une bonne connaissance des institutions chargées des missions de service public dans le domaine de l’eau.

- Un expert Environnementaliste : Ingénieur niveau BAC+5 en environnement, ressources naturelles ou tout autre domaine connexe, spécialiste des problématiques du secteur de l’environnement. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou international et avoir une bonne connaissance des institutions chargées des missions de service public dans le domaine de l’environnement.

Le Consultant peut en outre s’adjoindre d’autres compétences dont il argumentera la présence dans son équipe.

# DEMARCHE/MODALITES  D’EXECUTION DE LA MISSION

Le Consultant travaillera en étroite relation avec l’équipe du PNE-Bénin à qui il rendra régulièrement compte de l’avancement de l’étude. Il devra consulter les structures impliquées dans le Projet Mékrou et concernées par l’étude. Il devra en outre s’appuyer sur :

- une consultation documentaire : i) étude des documents du projet Mékrou ; ii) Rapport de l’atelier de lancement du projet Mékrou ; iii) étude éventuelle des résultats des études précédentes, des orientations politiques proposées dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de la GIRE au Bénin ; etc… ;

- des rencontres éventuellement avec, les Ministères en charge de l’Eau, de l’Environnement, de l’Agriculture et de la  météorologie ;  les structures centrales et déconcentrées de la Direction en charge de l’Eau, de l’Agriculture, de l’Environnement et de la météorologie, de leurs services déconcentrées, des structures décentralisées impliquées dans le projet Mékrou ;

- des rencontres éventuellement avec les principaux partenaires techniques et financiers et les institutions nationales/régionales intervenant dans le secteur de l’eau, y compris les ONG finançant des projets ;

des rencontres éventuellement avec les acteurs de ces projets. Le Consultant peut solliciter en cas de besoin l’appui de l’équipe du PNE-Bénin pour la conduite de ladite mission.

# DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION

L’étude devra être réalisée dans un délai total de vingt (25) jours ouvrés y compris la préparation, l’organisation et la tenue de l’atelier de validation du rapport avec la réalisation d’un rapport provisoire et d'un rapport final. Le Consultant sera chargé de faire la modération au cours de l’atelier de validation.

Toutefois, cette estimation ne comprend pas les délais de réaction et validation par le PNE-Bénin. Le consultant présentera  un chronogramme en annexe qui illustrera l’enchaînement dans le temps des différentes étapes de la mission.

# MOYENS MATERIELS A METTRE EN ŒUVRE

Le Consultant assurera la prise en charge des frais de subsistance et de déplacement de son personnel en ville et sur le terrain, et de tout autre moyen d’équipement et de fonctionnement qu’il jugera utile à la réalisation de l’étude.

A cette fin, le Consultant devra disposer des moyens de déplacement nécessaires à la bonne exécution du projet. Il prendra en charge tous les frais de fonctionnement de ces véhicules (carburant, entretien, chauffeur, assurances, etc.).

# SUIVI DE LA PRESENTE MISSION

La supervision de l’étude sera assurée par le PNE-Bénin.

Rôle du PNE-Bénin

Le PNE-Bénin est le commanditaire de la présente étude. A ce titre il est l’interlocuteur et le superviseur du Consultant. Mais, il délègue ses pouvoirs au Chargé de Programme dont le cahier de charges est le suivant :

- Orienter en cas de besoin le Consultant sur le travail à faire et superviser la conduite de ladite mission ;

- Appuyer le Consultant si nécessaire (mise à disposition de documents référentiels, échanges/discussions réguliers avec le Consultant, etc.).

- Organiser les réunions de discussions/d’échanges sur divers sujets (collecte et validation des données nécessaires, etc.).

- Participer si nécessaire aux réunions/ateliers de validation des éléments organisés par le Consultant.

- Réceptionner le rapport provisoire du Consultant;

- Transmettre au  Consultant les commentaires et observations sur les rapports provisoires ;

- Organiser la validation des différents rapports soumis au PNE-Bénin par le Consultant ;

- Transmettre et diffuser les rapports au niveau des acteurs impliqués dans la gestion du Projet Mékrou ;

- Organiser les réunions avec le Chargé du Projet Mékrou basé au GWP/AO ;

- vérifier la conformité de la facturation du Consultant conformément aux modalités de paiement définies par les documents de base du présent projet ;

# DEPOT DES OFFRES

Le poste est basé à Cotonou, Bénin mais le travail pourra nécessiter des voyages sur le terrain dans la zone du Projet Mékrou sur le territoire béninois.

Seules les personnes morales ou physiques ayant les qualifications et expériences en rapport avec cette étude doivent postuler, et les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.

Le dossier de candidature doit comporter : i) une lettre de candidature adressée au PNE-Bénin en ayant soin de marquer clairement le titre de l’appel à candidature ; ii) un ou les curriculum vitae détaillés de (ou des) l’expert (s) avec les noms, coordonnées de trois personnes de référence ; iii) les copies légalisées des diplômes obtenus ; iv) la méthodologie pour l’exécution de l’étude; v) l’offre financière pour la consultance ; vi) le chronogramme détaillé ; vii) la liste des moyens logistiques.

Le dossier de candidature doit être déposé en trois (3) exemplaires, dont un original, ainsi qu’en version digitale, au plus tard le 11 septembre 2014 à 12 h  heure locale) au Secrétariat de la Coordination Nationale du PNE-Bénin sis à Placodji  dans l’enceinte de la Direction Départementale de la Santé(DDS) de l’Atlantique et du Littoral à l’adresse suivante :

Tél.  (229) 21 31 10 93 /66118033

E-mail : contact@gwppnebenin.org

Seul le candidat ou la structure sélectionné sera contacté.

# CONTACT

Les renseignements complémentaires sur les présents termes de référence pourront être obtenus à l'adresse suivante :

M. André ZOGO, Coordonnateur du PNE-Bénin, Cotonou ; Tel : 00229 21 31 10 93 ; Mobile : 00229 95 33 84 78/90 91 62 22

# Text boxes

PROJET « EAU AU SERVICE DE LA CROISSANCE ET DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LE BASSIN TRANSFRONTALIER DE LA MEKROU »

Termes de Référence pour l’Evaluation des capacités existantes et des besoins en renforcement des capacités, pour les organismes concernés en matière de gestion des connaissances au Bénin (GIRE, changement climatique, planification à tous les niveaux et de gestion de l’eau transfrontalière)